PLAN DE ACTIVIDADES
GUARDIAN ESCOLAR

## Sprint 1 - Creación del SRS y Documentación Inicial

## Semanas   1 y 2

- Reunión inicial del equipo.

- Investigación del problema y usuarios.

- Creación del borrador del SRS.

- Definir requerimientos funcionales y no funcionales.

- Revisión del SRS y ajustes.

- Entrega del SRS completo.

## Sprint 2 – Diseño del Sistema y Modelado

## Semanas 3 y 4

- Crear diagramas UML: casos de uso, clases, actividades.

- Diseño de arquitectura en capas.

- Diseño de la base de datos.

- Diseño de wireframes

- Validación interna del diseño.

## Sprint 3– Elaboración de la propuesta técnica del software

## Semanas 5 y 6

- Definir las especificaciones técnicas según la solución planteada.

- Validar que la propuesta técnica cumpla con las condiciones y necesidades de todas las partes.

- Estructurar el modelo de datos del software según el análisis realizado.

- Elaborar los artefactos de diseño (diagramas, modelos, estructuras) según la metodología seleccionada.

- Verificar que todos los entregables de la fase de diseño estén correctos y completos.

- Documentación de la propuesta técnica.

## Sprint 4– Creación de la base de datos

## Semanas 7 y 8

- Analizar los requerimientos para identificar todas las tablas necesarias.
- Definir entidades, atributos y relaciones entre las tablas.
- Crear el modelo entidad–relación (MER).
- Implementar la base de datos en el gestor seleccionado
- Revisar y validar que toda la estructura cumpla con lo definido en el SRS.
- Ajustar el diseño según observaciones del equipo.
-Documentar la base de datos (diccionario de datos).

## Sprint 5– Preparación del Entorno

## Semanas 9 - 10

- Instalar herramientas del desarrollo necesarias.

- Configurar repositorio Git y definir la estructura de ramas.

- Configurar el proyecto backend según la arquitectura definida.

- Conectar el backend con la base de datos creada en el sprint anterior.

- Crear los primeros componentes del frontend basados en el diseño

- Realizar pruebas iniciales para validar que el entorno está funcionando correctamente.

## Sprint 6– Módulo de Usuarios y Roles.

## Semanas 11,12 y 13

- Programación del registro.

- Login y autenticación.

- Cambio de contraseña.

- Módulo de roles.

- Pruebas básicas del módulo.

## Sprint 7– Módulo de rutas escolares

## Semanas 14, 15 y 16

-Registro de rutas.

- Asignación de conductor.

- Asignación de estudiantes.

- Validaciones.

- Pruebas del módulo.

## Sprint 8– Módulo de QR y Control de Subidas/Bajadas

## Semanas 16, 17 y 18

- Generar QR del estudiante.

- Pantalla para escanear.

- Registrar subida/bajada.

- Crear historial.

- Pruebas.

## Sprint 9– Módulo de notificaciones

## Semanas 19 y 20

-Configurar servicio de notificaciones.

- Enviar aviso al padre.

- Aviso al administrador si no hay llegada.

- Pruebas completas.

## Sprint 10– Módulo GPS y mapa en tiempo real

## Semanas 21 - 22

- Integrar Google Maps API.

- Captura del GPS.

- Mostrar ubicación en mapa.

- Historial del recorrido.

- Pruebas de rendimiento.

## Sprint 11– Ajustes de Personalización e Idiomas

## Semanas 23,24 y 25

- Implementar el módulo de configuración donde el usuario pueda cambiar el idioma de la aplicación
- Crear el sistema de traducciones para que los textos de la app y la web cambien según el idioma seleccionado.

- Implementar el cambio de tema de la app y la web.

- Guardar los ajustes del usuario en la base de datos para que no se pierdan al cerrar sesión

- Probar que los cambios se apliquen correctamente tanto en la versión web como en la app móvil.

-Ajustar la interfaz para que los temas e idiomas funcionen sin errores.

- Documentar el módulo de personalización e idiomas.

## Sprint 12– Ajustes, Correcciones y Optimización

## Semanas 26 y 27

- Corrección de errores.

- Optimización del frontend.

- Mejorar la interfaz.

- Retomar pendientes.

## Sprint 13– Pruebas finales

## Semanas 28 y 29

- Pruebas generales.

- Pruebas en varios dispositivos.

- Revisión completa del sistema.

- Correcciones finales.

## Sprint 14– Pruebas finales

## Semana 30 y 31

- Manual del usuario.

- Manual técnico.

- Documentación de instalación.

- Preparación para la entrega.

## Sprint 15– Entrega final del proyecto

## Semana 32 y 33

- Presentación del proyecto.

- Entrega oficial.

- Cierre del proyecto.